**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | ShareLifeline-医疗互助社区 |
| 迭代名称 | Sprint 2 | 实际起止日期 | 2022.10.10-2022.10.27 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 完成了包括主页、登录界面，社区论坛、搜索界面、个人主页在内的静态界面设计。 2. 使用爬虫爬取了相关的数据，完成了数据库的部分搭建。 3. 质量方面，网页的特效实现度较高，但是分格不统一，细节仍需完善。 4. 进度方面，电子病历卡的生成设计尚未完成，前端与后端的连接仍需实现。 5. 完成了Go语言的学习，以及数据库操作技术。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 评审网站的css特效测试：运行顺畅。 2. 网站的屏幕适配问题：仍需完善。 3. 数据库测试：调用正常 4. Go后端的响应测试：相应正常，但无法正常跳转网页。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 风格无法同一问题：需后期同一风格 2. 前端技术掌握不牢 3. 时间安排上比较局促。 | | | |
| 经验和教训：   1. 加强组间成员的交流。 2. 阶段性开发：当开发到一定阶段时，进行测试和交流。 3. 合理的安排项目建设时间。 | | | |